شماره:  ۱-۱-۱۴۰۴۰۷۲۰

تاریخ: 1404/08/13

۱. عنوان پروژه

پلتفرم یکپارچه تولید هوشمند مبتنی بر هوش مصنوعی برای صنایع ایران
با تمرکز ویژه بر:

- کنترل ابعادی و کیفیت بصری قطعات

- مانیتورینگ هوشمند تجهیزات و انرژی

- پیاده‌سازی در کارخانه فنر لول ایران و توسعه در استان سمنان

۲. معرفی مجری پروژه

نام شرکت: شبکه هوشمند ابتکار ویستا

حوزه فعالیت:
طراحی و پیاده‌سازی راهکارهای هوش مصنوعی، بینایی ماشین، تحلیل داده و سامانه‌های هوشمند صنعتی

مدیرعامل: آقای مسعود بخشی – ۰۹۱۲۴۷۳۳۲۳۴
عضو هیئت‌مدیره: آقای محمدرضا یوسفی - ۹۱۰۲۹۶۸۸۱۶–۹۸+

راه‌های ارتباطی:

- آقای محمد بخشی – ۰۹۱۲۳۳۱۱۹۲۱

- پست الکترونیکی: Devcodebase.dev@gmail.com

عضویت‌ها و مجوزها:

- عضو پارک علم و فناوری استان سمنان

- عضو سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان سمنان

توانمندی‌های اصلی شرکت:

- توسعه و استقرار سامانه‌های بینایی ماشین و یادگیری عمیق در محیط‌های صنعتی

- طراحی و پیاده‌سازی پلتفرم‌های مانیتورینگ و تحلیل داده برای خطوط تولید

- پیاده‌سازی الگوریتم‌های نگهداری و تعمیرات پیش‌بینانه (Predictive Maintenance)

- طراحی و توسعه داشبوردهای مدیریتی تحت وب و یکپارچه‌سازی با تجهیزات و نرم‌افزارهای موجود کارخانه

۳. خلاصه اجرایی

این پروپوزال مجموعه‌ای از راهکارهای هوش مصنوعی و اتوماسیون هوشمند را برای افزایش کیفیت، بهره‌وری و کاهش هزینه‌های تولید در کارخانه فنر لول ایران و سایر صنایع استان سمنان ارائه می‌کند.

پلتفرم پیشنهادی از شش ماژول اصلی تشکیل شده است:

۱. سامانه هوشمند کنترل ابعادی و بصری قطعات (بینایی ماشین)
۲. سامانه اندازه‌گیری سه‌بعدی / پروفیل‌سنجی برای قطعات پیچیده
۳. پلتفرم مرکزی کنترل کیفیت هوشمند برای صنایع استان سمنان
۴. سامانه نگهداری و تعمیرات پیش‌بینانه تجهیزات تولیدی
۵. داشبورد هوشمند پایش بهره‌وری خطوط تولید و شاخص OEE
۶. سامانه مانیتورینگ هوشمند انرژی (برق، گاز، هوای فشرده و …)

هر ماژول به‌صورت مستقل ارزش اقتصادی مشخص دارد و در عین حال، در قالب یک پلتفرم یکپارچه می‌توانند هم‌زمان در کارخانه اجرا شوند و سپس به سایر صنایع استان توسعه یابند.

۴. پیشینه و ضرورت اجرا

- رقابت شدید در بازارهای داخلی و صادراتی، ضرورت افزایش کیفیت و کاهش ضایعات را دوچندان کرده است.

- رشد هزینه‌های انرژی، نیروی انسانی و قطعات یدکی، صنایع را ناگزیر به استفاده از راهکارهای مبتنی بر داده و هوش مصنوعی می‌کند.

- در بسیاری از کارخانه‌ها، کنترل کیفیت، ثبت توقف‌ها و برنامه‌ریزی نت به‌صورت دستی انجام می‌شود و این موضوع باعث خطای انسانی، عدم شفافیت و نبود داده برای تحلیل می‌شود.

- زیرساخت‌های سخت‌افزاری و ارتباطی مورد نیاز این‌گونه سامانه‌ها در ایران و استان سمنان در دسترس است و امکان پیاده‌سازی کامل راهکارهای هوش مصنوعی وجود دارد.

۵. اهداف پروژه

۱. کاهش ضایعات و دوباره‌کاری از طریق کنترل هوشمند ابعادی و بصری قطعات.
۲. کاهش توقفات ناگهانی و هزینه‌های تعمیرات با اجرای نگهداری و تعمیرات پیش‌بینانه.
۳. افزایش بهره‌وری خطوط تولید (OEE) و کاهش زمان‌های توقف برنامه‌ریزی‌نشده.
۴. کاهش هزینه و اتلاف انرژی در سطح کارخانه.
۵. ایجاد یک پلتفرم مشترک که پس از موفقیت در فنر لول ایران، قابلیت استقرار در سایر صنایع استان سمنان و کشور را داشته باشد.

۶. دامنه کار و راهکارهای پیشنهادی

۶.۱. ماژول ۱ – سامانه هوشمند کنترل ابعادی و بصری قطعات

مسئله:
کنترل کیفیت فعلی عمدتاً به‌صورت دستی و با ابزارهای ساده انجام می‌شود. این روش:

- مستعد خطای انسانی است،

- سرعت خط تولید را محدود می‌کند،

- امکان ثبت و تحلیل داده‌های کیفیت را فراهم نمی‌سازد.

راه‌حل فنی پیشنهادی:

۱. لایه سخت‌افزاری:

- دوربین صنعتی با دقت متناسب با تلرانس‌های قطعه

- لنز و نورپردازی کنترل‌شده (پشت‌تاب، رینگ لایت و …)

- کامپیوتر صنعتی / مینی‌پی‌سی با توان پردازشی مناسب

- فیکسچر یا سازه مکانیکی برای تثبیت موقعیت قطعه

۲. لایه نرم‌افزار و هوش مصنوعی:

- کالیبراسیون سیستم و تبدیل پیکسل به میلی‌متر

- تشخیص خودکار قطعه و نواحی اندازه‌گیری

- اندازه‌گیری پارامترهای ابعادی (طول، قطر، ضخامت، فاصله سوراخ‌ها، انحنا و …)

- استفاده از مدل‌های یادگیری عمیق برای تشخیص عیوب سطحی (ترک، خط و خش، لب‌پریدگی، تابیدگی و …)

- طبقه‌بندی خودکار قطعات به سه دسته «قبول»، «رد» و «قابل اصلاح»

۳. یکپارچگی با خط تولید:

- ارسال فرمان به PLC برای جداسازی خودکار قطعات معیوب

- ثبت کامل نتایج بازرسی در پایگاه داده مرکزی

- ارائه داشبورد وب برای واحد کنترل کیفیت با امکان مشاهده آنلاین وضعیت هر خط

نتایج و شاخص‌های مورد انتظار:

- کاهش نرخ ضایعات و برگشتی مشتری (هدف‌گذاری اولیه: حداقل ۳۰٪ کاهش ضایعات مرتبط با عیوب ابعادی و ظاهری)

- افزایش سرعت بازرسی بدون نیاز به نیروی انسانی اضافی

- ایجاد بانک اطلاعاتی کیفیت جهت تحلیل‌های مهندسی و بهبود فرآیندها

۶.۲. ماژول ۲ – سامانه اندازه‌گیری سه‌بعدی / پروفیل‌سنجی

مسئله:
برای قطعات با هندسه پیچیده، استفاده از ابزارهای دستی یا دستگاه‌های CMM گران‌قیمت باعث کاهش سرعت و افزایش هزینه کنترل می‌شود.

راه‌حل فنی:

- استفاده از پروفیل‌سنج لیزری یا ترکیب دوربین و نورپردازی ویژه برای تولید نقشه ارتفاعی (Height Map).

- تعریف نقاط کنترلی و استخراج ویژگی‌های هندسی سه‌بعدی از این نقشه.

- مقایسه پروفیل هر قطعه با الگوی مرجع و تشخیص انحرافات.

- تعریف برنامه‌های اندازه‌گیری (Recipe) مختلف برای انواع قطعه و انتخاب خودکار برنامه مناسب.

مزایا:

- جایگزینی بخش قابل توجهی از کنترل‌های ابعادی پیچیده با سیستم خودکار و سریع.

- کاهش زمان تأیید نمونه‌های اولیه و تسریع فرآیند معرفی محصول جدید.

۶.۳. ماژول ۳ – پلتفرم مرکزی کنترل کیفیت هوشمند صنایع استان سمنان

ایده اصلی:
ایجاد یک پلتفرم نرم‌افزاری مرکزی که همه سیستم‌های بینایی و کنترل کیفیت نصب‌شده در فنر لول ایران و سایر کارخانه‌های استان به آن متصل شوند.

ویژگی‌ها:

- مدیریت متمرکز مدل‌های هوش مصنوعی، تنظیمات و برنامه‌های کنترل کیفیت

- ذخیره‌سازی و تحلیل یکپارچه داده‌های کیفیت از چندین خط و چندین کارخانه

- گزارش‌گیری مقایسه‌ای بین خطوط و واحدها

- امکان ارائه خدمت به سایر صنایع به صورت اشتراکی (حق اشتراک ماهانه یا سالانه) از طریق پارک علم و فناوری سمنان

ارزش استراتژیک:

- تبدیل فنر لول ایران و پارک علم و فناوری سمنان به مرجع منطقه‌ای تولید هوشمند

- ایجاد منبع درآمد پایدار برای شرکت شبکه هوشمند ابتکار ویستا از محل اشتراک و خدمات پشتیبانی

۶.۴. ماژول ۴ – سامانه نگهداری و تعمیرات پیش‌بینانه تجهیزات تولیدی

مسئله:
خرابی ناگهانی ماشین‌آلات کلیدی، باعث توقف تولید، هزینه‌های سنگین تعمیرات و نارضایتی مشتریان می‌شود.

راه‌حل پیشنهادی:

۱. جمع‌آوری داده:

- نصب سنسورهای لرزش، دما، صدا و جریان روی موتور‌ها، گیربکس‌ها، پمپ‌ها و کمپرسورها

- انتقال داده‌ها به درگاه صنعتی و سپس به سرور داخلی کارخانه

۲. تحلیل داده و هوش مصنوعی:

- استخراج ویژگی‌های مرتبط در حوزه زمان و فرکانس

- استفاده از مدل‌های تشخیص ناهنجاری و برآورد عمر باقی‌مانده تجهیز

- تولید هشدارهای سطح‌بندی شده (هشدار، بحرانی) برای واحد نت

۳. رابط کاربری:

- داشبورد وضعیت سلامت تجهیزات به صورت لحظه‌ای

- گزارش‌های دوره‌ای از تجهیزاتی که نیازمند بازرسی یا اقدام پیشگیرانه هستند

نتایج مورد انتظار:

- کاهش تعداد خرابی‌های ناگهانی

- کاهش هزینه تعمیرات اساسی و تعویض اضطراری قطعات

- امکان برنامه‌ریزی بهتر تعمیرات و خرید قطعات یدکی

۶.۵. ماژول ۵ – داشبورد هوشمند بهره‌وری تولید و شاخص OEE

راه‌حل:

- دریافت داده‌های زمانی و تولیدی از PLCها (وضعیت روشن/خاموش، تعداد تولید، تعداد ضایعات و…)

- محاسبه خودکار شاخص‌های Availability، Performance، Quality و OEE برای هر خط و هر شیفت

- ثبت و کدگذاری توقف‌ها و استفاده از تحلیل داده برای شناسایی الگوهای تکرارشونده توقف

مزایا:

- ایجاد شفافیت کامل نسبت به عملکرد واقعی خطوط تولید

- شناسایی گلوگاه‌ها و اولویت‌بندی اقدامات بهبود

- فراهم شدن مبنای دقیق برای تصمیم‌گیری مدیریتی و طرح‌های انگیزشی مبتنی بر عملکرد

۶.۶. ماژول ۶ – سامانه مانیتورینگ هوشمند انرژی

راه‌حل:

- نصب کنتورهای هوشمند و آنالایزرهای شبکه روی فیدرهای اصلی و خطوط پرمصرف

- پایش لحظه‌ای مصرف برق، گاز، هوای فشرده و سایر حامل‌های انرژی

- تحلیل الگوهای مصرف در سطح خط، محصول و شیفت

- استفاده از الگوریتم‌های تشخیص ناهنجاری برای کشف نشتی‌ها، مصرف غیرعادی و روشن ماندن بی‌مورد تجهیزات

- ارائه داشبورد مدیریتی با امکان تعریف اهداف کاهش مصرف و پایش تحقق آن‌ها

مزایا:

- کاهش مستقیم هزینه‌های انرژی

- فراهم شدن مستندات لازم برای استفاده از مشوق‌ها و طرح‌های بهینه‌سازی مصرف انرژی

۷. برنامه اجرا و زمان‌بندی پیشنهادی

فاز صفر – امکان‌سنجی و طراحی تفصیلی (۱ تا ۲ ماه)

- بررسی دقیق خطوط تولید و تجهیزات موجود

- انتخاب تجهیزات سخت‌افزاری

- طراحی جزئیات فنی هر ماژول

فاز یک – پایلوت در کارخانه فنر لول ایران (۳ تا ۴ ماه)

- استقرار ماژول ۱ (بینایی ماشین) روی یک خط منتخب

- استقرار ماژول ۵ (OEE) روی دو خط اصلی

- نصب آزمایشی سنسورهای ماژول ۴ روی چند تجهیز بحرانی

- ارزیابی نتایج، تنظیم پارامترها و تثبیت سامانه‌ها

فاز دو – توسعه کامل در کارخانه فنر لول ایران (۶ تا ۹ ماه)

- تعمیم سیستم بینایی ماشین به سایر خطوط

- تکمیل ماژول‌های نگهداری پیش‌بینانه و مانیتورینگ انرژی

- راه‌اندازی کامل پلتفرم مرکزی کیفیت در سطح کارخانه

فاز سه – توسعه در سطح استان سمنان (مستمر)

- ارائه پلتفرم به سایر صنایع استان

- تعریف مدل تجاری مبتنی بر اشتراک و خدمات نگهداری برای کارخانه‌های عضو

(زمان‌های فوق در نسخه نهایی با توجه به ابعاد واقعی پروژه قابل تنظیم است.)

۸. توجیه اقتصادی پروژه

۸.۱. اجزای هزینه‌ای

۱. تجهیزات سخت‌افزاری (دوربین، سنسور، سرور، تجهیزات شبکه و …)
۲. توسعه نرم‌افزار و مدل‌های هوش مصنوعی
۳. نصب، راه‌اندازی و یکپارچه‌سازی با سیستم‌های موجود
۴. آموزش نیروهای کلیدی کارخانه
۵. پشتیبانی و نگهداری سالانه سامانه‌ها

۸.۲. اجزای منفعت اقتصادی

۱. کاهش ضایعات و دوباره‌کاری

نمونه محاسبه فرضی:

- تولید سالانه: ۱۰٬۰۰۰٬۰۰۰ قطعه

- حاشیه سود هر قطعه: ۵٬۰۰۰ تومان

- نرخ ضایعات قبل از پروژه: ۵ درصد

- نرخ ضایعات هدف پس از اجرای سیستم: ۳ درصد

زیان سالانه قبل از پروژه:
۱۰٬۰۰۰٬۰۰۰ × ۰٫۰۵ × ۵٬۰۰۰ = ۲٬۵۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان

زیان سالانه پس از پروژه:
۱۰٬۰۰۰٬۰۰۰ × ۰٫۰۳ × ۵٬۰۰۰ = ۱٬۵۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان

صرفه‌جویی سالانه فقط در بحث ضایعات:
۱٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان

۲. کاهش توقفات ناگهانی و هزینه تعمیرات

- کاهش تعداد خرابی‌های بحرانی و توقفات خط

- کاهش خرید اضطراری قطعات یدکی با قیمت بالا

۳. افزایش بهره‌وری (OEE)

- افزایش چند درصدی OEE، ظرفیت تولید واقعی را بالا می‌برد و نیاز به سرمایه‌گذاری سنگین روی تجهیزات جدید را کاهش می‌دهد.

۴. کاهش هزینه انرژی

- شناسایی و حذف اتلاف‌ها می‌تواند چند درصد از هزینه انرژی سالانه را کاهش دهد.

۸.۳. بازگشت سرمایه (ROI)

با توجه به تجربیات پروژه‌های مشابه و مثال فوق:

- در صورت اجرای مرحله‌ای، دوره بازگشت سرمایه برای ترکیب ماژول‌های ۱ و ۵ معمولاً کمتر از ۱۲ تا ۱۸ ماه برآورد می‌شود.

- افزودن ماژول‌های ۴ و ۶، صرفه‌جویی‌های بیشتری ایجاد کرده و سودآوری بلندمدت پروژه را افزایش می‌دهد.

(در نسخه نهایی پیشنهادی، جدول مالی با عددهای واقعی کارخانه درج خواهد شد.)

۹. مدیریت ریسک

ریسک‌های اصلی و راهکارهای کنترلی:

۱. ریسک فنی:

- اجرای فاز پایلوت محدود

- استفاده از تجهیزات استاندارد و قابل تأمین در ایران

- طراحی ماژولار برای توسعه و تغییر تدریجی

- ریسک پذیرش سازمانی:

  - برگزاری دوره‌های آموزشی برای اپراتورها و کارشناسان

  - مشارکت واحدهای تولید، کیفیت و نت در فرآیند طراحی

  - طراحی رابط کاربری ساده و قابل فهم

- ریسک تأخیر در تأمین تجهیزات:

  - انتخاب چند برند جایگزین برای تجهیزات کلیدی

  - پیش‌خرید اقلام حساس در ابتدای پروژه

- ریسک امنیت اطلاعات:

  - استقرار سرور در محل کارخانه یا استفاده از زیرساخت ابری داخلی

  - استفاده از پروتکل‌های امن و تعیین سطوح دسترسی مناسب

۱۰. خروجی‌ها و محصولات پروژه

- سامانه‌های بینایی ماشین عملیاتی روی خطوط منتخب

- سامانه اندازه‌گیری سه‌بعدی / پروفیل‌سنجی برای قطعات پیچیده

- پلتفرم مرکزی کنترل کیفیت و داشبوردهای مدیریتی

- سامانه نگهداری پیش‌بینانه تجهیزات و مانیتورینگ انرژی

- داشبورد OEE و گزارش‌های تحلیلی توقف‌ها

- مستندات فنی کامل (طراحی، راهنماهای کاربری و نگهداری)

- برنامه آموزشی و گزارش نهایی ارزیابی عملکرد پروژه

۱۱. تعهدات پیشنهادی کارفرما

- فراهم کردن دسترسی به خطوط تولید، تابلوها و تجهیزات برای نصب دوربین و سنسور

- معرفی نمایندگان ثابت از واحدهای تولید، کیفیت، نت و فناوری اطلاعات

- تأمین زیرساخت برق و شبکه بر اساس مشخصات فنی ارائه‌شده

۱۲. جمع‌بندی

شرکت شبکه هوشمند ابتکار ویستا با تکیه بر تیم متخصص در حوزه هوش مصنوعی و تجربه در پیاده‌سازی سامانه‌های صنعتی، آمادگی کامل دارد پلتفرم پیشنهادی تولید هوشمند را به‌صورت مرحله‌ای در کارخانه فنر لول ایران اجرا نموده و پس از موفقیت، آن را در سایر صنایع استان سمنان توسعه دهد.

ترکیب ماژول‌های ارائه‌شده، از نظر فنی کاملاً قابل اجرا و از نظر اقتصادی توجیه‌پذیر است و می‌تواند در مدت زمان معقول، منجر به کاهش ضایعات، کاهش توقفات، افزایش بهره‌وری و کاهش هزینه‌های انرژی شده و برای هر دو طرف قرارداد، ارزش اقتصادی پایدار و قابل اندازه‌گیری ایجاد کند.

با تشکر

مسعود بخشی

مدیرعامل شرکت شبکه هوشمند ابتکار ویستا